Roadmap Finalização RevendaClick

FASE 1 — Infraestrutura Base

1.1 Frontend

Status:

- Vercel configurada

- Next.js funcionando

- Domínio conectado

Pendências:

- Validar SSL final

- Validar propagação DNS

- Validar variáveis Vercel

- Configurar ambiente Production/Preview

Checklist:

[ ] app.revendaclick.com.br funcionando

[ ] SSL ativo

[ ] Sem middleware errors

[ ] Sem 404

[ ] Sem erro de hydration

[ ] Build 100% verde

1.2 Backend Go

Objetivo:

- API central SaaS

- autenticação

- multi-tenant

- integrações

- billing

Checklist:

[ ] Subir backend na VPS

[ ] Configurar Docker Compose V2

[ ] Configurar Nginx

[ ] Configurar HTTPS

[ ] Configurar api.revendaclick.com.br

[ ] Configurar healthcheck

[ ] Configurar logs

[ ] Configurar backup

1.3 Banco/Supabase

Checklist:

[ ] Revisar RLS

[ ] Revisar multi-tenant isolation

[ ] Revisar indexes

[ ] Revisar storage buckets

[ ] Revisar auth hooks

[ ] Revisar policies

[ ] Revisar triggers

[ ] Configurar backup externo

FASE 2 — Autenticação

Objetivo

Sistema completo de autenticação SaaS.

Checklist:

[ ] Login

[ ] Logout

[ ] Register

[ ] Reset password

[ ] Refresh session

[ ] Middleware auth

[ ] Persistência sessão

[ ] Tenant resolution

[ ] Proteção dashboard

[ ] Redirect inteligente

FASE 3 — Multi-Tenant

Objetivo

Separação completa entre revendas.

Checklist:

[ ] Tenant por usuário

[ ] Tenant por subdomínio

[ ] Tenant context global

[ ] Storage isolado

[ ] Leads isolados

[ ] Veículos isolados

[ ] Usuários isolados

[ ] Roles/permissões

FASE 4 — ERP Automotivo

Veículos

Checklist:

[ ] CRUD veículos

[ ] Upload imagens

[ ] Destaque veículo

[ ] Status estoque

[ ] Reservado/vendido

[ ] Filtros

[ ] Busca

[ ] Paginação

[ ] SEO páginas públicas

Financeiro

Checklist:

[ ] Contas a pagar

[ ] Contas a receber

[ ] Fluxo de caixa

[ ] Comissão vendedores

[ ] Relatórios

[ ] Dashboard financeiro

Clientes

Checklist:

[ ] Cadastro clientes

[ ] Histórico contatos

[ ] Histórico compras

[ ] Pipeline vendas

[ ] Observações

FASE 5 — CRM Omnichannel

WhatsApp

Checklist:

[ ] Evolution API VPS

[ ] QRCode conexão

[ ] Multi sessão

[ ] Receber mensagens

[ ] Enviar mensagens

[ ] Templates

[ ] Automação

[ ] Atendimento humano

Leads

Checklist:

[ ] Captura lead

[ ] Pipeline Kanban

[ ] Score lead

[ ] Distribuição automática

[ ] Histórico interações

[ ] Follow-up

FASE 6 — Área Pública

Landing Page

Checklist:

[ ] SEO

[ ] Performance

[ ] Lighthouse 90+

[ ] CTA

[ ] Conversão

[ ] Responsivo

Catálogo público

Checklist:

[ ] Veículos públicos

[ ] Filtros

[ ] Busca

[ ] Compartilhamento

[ ] Página individual

[ ] Schema.org

[ ] OpenGraph

FASE 7 — Billing SaaS

Stripe/Mercado Pago

Checklist:

[ ] Planos

[ ] Assinatura

[ ] Trial

[ ] Webhooks

[ ] Bloqueio automático

[ ] Upgrade/downgrade

[ ] Invoice

FASE 8 — Segurança

Checklist:

[ ] Rate limit

[ ] CSRF

[ ] XSS

[ ] CSP

[ ] Helmet

[ ] Auditoria

[ ] Logs críticos

[ ] Backup diário

[ ] Restore testado

FASE 9 — Performance

Checklist:

[ ] Cache

[ ] Image optimization

[ ] Lazy loading

[ ] ISR/SSR correto

[ ] Query optimization

[ ] CDN

[ ] Edge config

FASE 10 — Produção Oficial

Antes do lançamento

Checklist:

[ ] SSL completo

[ ] Monitoramento uptime

[ ] Sentry

[ ] Analytics

[ ] Logs centralizados

[ ] Testes produção

[ ] Testes mobile

[ ] Testes multi-tenant

[ ] Testes billing

[ ] Política privacidade

[ ] Termos uso

Ordem Recomendada Imediata

PRIORIDADE 1

Infraestrutura VPS

Backend Go

Nginx

Docker

HTTPS

Evolution API

PRIORIDADE 2

Auth

Multi-tenant

Proteção rotas

PRIORIDADE 3

ERP veículos

CRM

WhatsApp

PRIORIDADE 4

Billing SaaS

Assinaturas

Bloqueios automáticos

Estrutura Final Recomendada

Frontend

app.revendaclick.com.br

→ Vercel

Backend

api.revendaclick.com.br

→ VPS

WhatsApp

evolution.revendaclick.com.br

→ VPS

Banco

Supabase

Storage

Supabase Storage

Meta de MVP Produção

MVP liberável

Frontend estável

Auth funcionando

Cadastro veículos

Leads funcionando

WhatsApp conectado

Dashboard funcionando

Multi-tenant funcionando

Meta Pós-MVP

IA atendimento

Automação CRM

Analytics avançado

Marketplace interno

White-label

App mobile